بنك الآفاق الرقمية

نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وفق المواصفة القياسية ISO/IEC 27001:2022

تقرير أداء وقياس فاعلية نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS Performance Report)

| تصنيف الوثيقة (Document Classification) | سري للاستخدام الداخلي - قابل للمشاركة مع الجهات الرقابية (Internal / Regulatory) |
| --- | --- |
| مرجع الوثيقة (Document Ref) | ISMS-DOC-09-1 |
| رقم الإصدار وتاريخ الاعتماد (Version & Dated) | الإصدار 1.0 - سبتمبر 2026 |
| مُعد التقرير (Document Author) | فريق حوكمة أمن المعلومات - إدارة أمن المعلومات |
| مالك الوثيقة (Document Owner) | الرئيس التنفيذي (د. نورة القحطاني) ورئيس أمن المعلومات (أ. سارة الحربي) |

مفتاح حالة الأداء (Status Key) 1.

يُستخدم التصنيف اللوني التالي لتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لنظام إدارة أمن المعلومات في بنك الآفاق الرقمية:

- أخضر (GREEN):  تحقيق الهدف المنشود أو تجاوزه

- أصفر (AMBER):  الاقتراب من الهدف بنسبة تقل عن 10% أو وجود خطة معالجة نشطة قيد التنفيذ

- أحمر (RED):  انخفاض ملحوظ عن المستهدف وغياب خطة معالجة معتمدة

جدول مؤشرات أداء نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS Performance Metrics) 2.

| المؤشر (Measure) | الوصف (Description) | الدورية | المستهدف | مصدر البيانات | الحالة (RAG) | النتائج المحققة (Results) | ملاحظات التحليل | آخر مراجعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مراجعة السياسات (Policy Review Compliance) | نسبة الموظفين الذين أقروا بقراءة وفهم السياسات الرئيسية (الأمن، الاستخدام المقبول، السحابة). | ربع سنوي | 100% إقرار | نظام الموارد البشرية | أصفر (Amber) | 92% - تم إقرار سياسات الأمن، ويجري استكمال إقرار بقية الموظفين الجدد. | سبتمبر 2026 |  |
| - أ. سياسة أمن المعلومات | مراجعة وإقرار كافة الموظفين لسياسة أمن المعلومات العليا. | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أخضر (Green) | 96% - 2,400 موظف أقروا السياسة، و100 في إجازة الأمومة/السفر المؤقت. | سبتمبر 2026 |  |
| - ب. سياسة الاستخدام المقبول | التزام الموظفين بإقرار سياسة الاستخدام المقبول (A.5.10). | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أصفر (Amber) | 90% - جاري استكمال توقيع الإقرارات الورقية والإلكترونية لجميع الفروع. | سبتمبر 2026 |  |
| - ج. سياسة الحوسبة السحابية | إقرار المعنيين بسياسة استخدام سحابة AWS. | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أخضر (Green) | 100% لفريق البنية التحتية والتقنية المعني بالاستضافة. | سبتمبر 2026 |  |
| - د. سياسة التطوير الآمن | إقرار فريق الهندسة والتطوير بسياسة التطوير الآمن (SDLC). | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أخضر (Green) | 100% لـ 25 مطوراً في قسم البرمجيات. | سبتمبر 2026 |  |
| نسبة امتثال ضوابط ISO 27001 | نسبة الضوابط المطبقة والفعالة من إجمالي ضوابط الملحق A (الـ 93 ضابطاً). | سنوياً | 100% تطبيق نطاق الضوابط | نتائج التدقيق وسجل الفجوات | أصفر (Amber) | تطبيق جزئي - تم تحديد فجوات وتجري معالجتها وفق تقرير التدقيق الداخلي IA-2026-01. | سبتمبر 2026 |  |
| مراجعات الموردين (Supplier Reviews) | نسبة الموردين الأساسيين المعالجين للبيانات الذين خضعوا للمراجعة الميدانية. | سنوياً | 100% | جدول مراجعة الموردين | أصفر (Amber) | 85% - تمت مراجعة موردي الأجهزة والصراف الآلي، ويجري تقييم موردي التطبيقات. | سبتمبر 2026 |  |
| تقييم مخاطر الموردين (Supplier Risk) | نسبة الموردين الحرجين الحاصلين على تقييم مخاطر محدث. | سنوياً | 100% | سجل مخاطر الموردين | أصفر (Amber) | 80% - تم تقييم مخاطر شراكة AWS و STC، ويجري استكمال بقية الموردين. | سبتمبر 2026 |  |
| التدريب والتوعية (Training & Awareness) | نسبة إنجاز البرامج التدريبية الإلزامية للعاملين. | ربع سنوي | 100% | سجلات التدريب | أحمر (Red) | 75% - التدريب الإلزامي للأمن السيبراني مستمر ولم يكتمل بنسبة 100% لجميع الإدارات. | سبتمبر 2026 |  |
| مراجعة بيان التطبيقية (SoA Review) | نسبة ضوابط بيان التطبيقية التي تمت مراجعتها سنوياً. | سنوياً | 100% | سجلات مراجعة الوثائق | أخضر (Green) | 100% - تمت مراجعة كافة ضوابط الـ SoA الـ 93 وتحديث حالات التطبيق. | سبتمبر 2026 |  |
| حوادث أمن المعلومات (Security Incidents) | عدد الحوادث المسجلة وحالة إغلاقها وحلها. | شهري / ربع سنوي | صفر حوادث غير معالجة | أداة إدارة الحوادث (SOC) | أخضر (Green) | تم تسجيل 4 حوادث هذا الربع (أبرزها تصيد مالي ومحاولة تعديل جدار حماية) وتم حلها ضمن اتفاقية مستوى الخدمة SLA. | سبتمبر 2026 |  |
| استجابة الحوادث (Incident Response) | متوسط زمن الاستجابة والاحتواء للرصد الأمني. | شهري / ربع سنوي | ضمن SLA المحدد | أداة إدارة الحوادث | أخضر (Green) | متوسط زمن الاستجابة 42 دقيقة (أقل من الحد الأقصى المستهدف 60 دقيقة). | سبتمبر 2026 |  |
| تدقيق صلاحيات الوصول (Access Audits) | نسبة صلاحيات الوصول (المنطقية والمادية) التي تمت مراجعتها. | سنوياً | 100% | سجلات التحكم بالوصول | أصفر (Amber) | 85% - تمت مراجعة صلاحيات AD لمراكز البيانات والتقنية، وجاري تدقيق فروع الرياض وجدة. | سبتمبر 2026 |  |
| نتائج التدقيق الداخلي (Internal Audit) | عدد وحرجية الملاحظات المرصودة من التدقيق الداخلي. | سنوياً | بلا ملاحظات كبرى | سجلات المراجعة الداخلية | أصفر (Amber) | تم رصد عدم مطابقة رئيسي واحد (NCR-01 في السياسة والأهداف) وآخر فرعي، وجاري المعالجة. | سبتمبر 2026 |  |
| فعالية مراجعة الإدارة (Management Review) | توفر أدلة عقد اجتماعات مراجعة الإدارة ومتابعة القرارات. | سنوياً | 100% سنوباً | محاضر اجتماعات الإدارة | أخضر (Green) | 100% - انعقاد اجتماعات الإدارة التنفيذية وتوثيق كافة القرارات التصحيحية. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة المخاطر - المخاطر المحددة (Identified Risks) | عدد المخاطر الجديدة المرصودة خلال فترة التقرير. | ربع سنوي | مؤشر قياس | سجل المخاطر المركزي | أخضر (Green) | تم تحديد 12 مخاطر رئيسية جديدة تغطي التطبيقات، الحوسبة السحابية، والتصيد. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة المخاطر - المعالجة (Mitigated Risks) | نسبة المخاطر العالية والحرجة التي تم معالجتها بالكامل. | ربع سنوي | 100% للمخاطر الحرجة | سجل المخاطر المركزي | أصفر (Amber) | 70% - تم إغلاق المعالجة لـ 7 مخاطر، ويجري استكمال البقية ضمن خطة معالجة المخاطر. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة المخاطر - المقبولة (Accepted Risks) | نسبة المخاطر المقبولة رسمياً وفق معايير الإدارة. | ربع سنوي | مؤشر قياس | سجل المخاطر المركزي | أخضر (Green) | 3 مخاطر منخفضة قُبلت رسمياً لانخفاض أثرها وكلفة معالجتها. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة التغيير - الالتزام (Change Approval) | نسبة التغييرات التقنية المتبعة لإجراءات إدارة التغيير المعتمدة. | شهري / ربع سنوي | 100% امتثال | سجلات إدارة التغيير (CAB) | أصفر (Amber) | 90% - لوحظ تغيير تقني واحد تم بدون مراجعة ثنائية، وجاري تفعيل الضوابط الصارمة. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة التغيير - التغييرات غير المصرح بها | عدد التغييرات العشوائية المكتشفة بالشبكة. | شهري / ربع سنوي | صفر | سجلات إدارة التغيير | أخضر (Green) | صفر تغييرات غير مصرح بها عدا الحادثة التاريخية الموثقة سابحاً. | سبتمبر 2026 |  |
| اختبار استمرارية الأعمال (BC/DR Testing) | عدد ونتائج اختبارات التعافي من الكوارث واستمرارية IT. | سنوياً | اختبار واحد ناجح على الأقل | سجلات اختبارات DRP | أخضر (Green) | تم بنجاح تنفيذ اختبار التحويل لمركز التعافي بجدة (DRC) والتحقق من RTO و RPO. | سبتمبر 2026 |  |
| دقة حصر الأصول (Asset Inventory Accuracy) | نسبة الأصول التقنية المصنفة والمعين لها مالك رسمي. | ربع سنوي | 100% من الأصول بنطاق الـ ISMS | نظام إدارة الأصول | أخضر (Green) | 100% - تم اكتمال سجل الأصول وتحديد الملاك وتصنيف الحساسية لجميع الأصول الـ 20. | سبتمبر 2026 |  |
| معالجة الثغرات الفنية (Vulnerability Remediation) | نسبة الثغرات الحرجة المعالجة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة. | شهري / ربع سنوي | 100% للثغرات الحرجة | تقارير منصة Qualys | أصفر (Amber) | 85% - تم إغلاق معظم الثغرات الحرجة بتطبيق آفاق بلس، ويجري معالجة ثغرة إضافية. | سبتمبر 2026 |  |
| مراجعة وتحديث الوثائق (Documentation Review) | نسبة وثائق الـ ISMS التي تمت مراجعتها وتحديثها بالجدول. | سنوياً | 100% تمت مراجعتها | سجلات مراجعة الوثائق | أخضر (Green) | 100% - تم تحديث واعتماد كافة وثائق وسياسات النظام لعام 2026. | سبتمبر 2026 |  |
| إلغاء صلاحيات المغادرين (Access Deactivation) | نسبة الموظفين المنتهية خدماتهم التي أُلغيت صلاحياتهم خلال 24 ساعة. | شهري / ربع سنوي | 100% خلال 24 ساعة | سجلات Active Directory | أخضر (Green) | 100% - يتم إلغاء الصلاحيات فوراً بالتنسيق بين الموارد البشرية والتقنية عند نهاية الخدمة. | سبتمبر 2026 |  |